附件2

广州市智能建造项目实施方案编制指南

申报项目应编制《智能建造项目实施方案》，明确在项目建造各环节充分应用数字化、信息化、智能化、建筑机器人等相关智能建造技术实施应用计划和保障措施。实施方案参考本指南并结合《广州市智能建造技术清单（1.0版）》、《广州市智能建造项目评价指引1.0版》编制，至少应包括第一、第二、第四、第八章内容，其余章节内容，根据项目实际情况选择性进行编写。

章节目录参考

第一章 智能建造概况

1.1 应用概况

1.2 组织与管理

第二章 数字设计

2.1 应用管理

2.2 技术应用点

2.3 实施路径

第三章 智能生产

3.1 技术应用点

3.2 实施路径

第四章 智能施工

4.1 智慧工地

4.2 技术应用点

4.3 实施路径

第五章 建筑产业互联网平台

5.1 平台介绍

5.2 技术应用点

5.3 实施路径

第六章 智能建造设备装备

6.1 技术应用点

6.2 实施路径

第七章 智慧运维

7.1 技术应用点

7.2 实施路径

第八章 智能建造实施效益

8.1 预期经济效益

8.2 预期生态效益

8.3 预期社会效益

第一章 智能建造概况

  - 应用概况

1.1.1 项目概况

1）项目名称：

2）建设地址：

3）项目类型：

4）项目概况：项目规模、工程概况介绍。（500字以内）

1.1.2 智能建造技术应用目标

1）智能建造应用情况概述：智能建造在项目中的总体要求。拟解决的主要问题和预期成效，各协同合作方在过程中发挥的作用、价值等内容。（1000字以内）。

- 2）广州市智能建造项目评价目标

- 本项目预期在智能建造项目评价中获综合评价等价    星级（要求与申报表填写一致）。

- 具体指标及评分要求详见《广州市智能建造项目评价指引（1.0版）》，项目参考指引并根据自身实际填写预期得分，并按照指引要求计算并填写综合评价等级。

- ①数字设计评价目标

| 自评等级 |  |  | 基 本 级¨ 一 星 级¨ 二 星 级¨ 三 星 级¨ |  |  | 自评总分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标得分点 序号 | 分值 |  | 预期得分点得分 |  | 预期二级指标得分 | 预期总得分 |
| 设计资源、条件及方式 （30分） |  |  | 数字化设计资源完善程度 （7分） | 5.1-1（1） | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1-1（2） | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1-1（3） | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计条件（8分） | 5.1-2（1） | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1-2（2） | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计方式（15分） | 5.1-3（1） | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1-3（2） | 9 |  |  |  |  |  |
| 设计实施 （35分） |  |  | 设计协同（15分） | 5.2-1（1） | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2-1（2） | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计数字化与智能化（20分） | 5.2-2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 设计成果 （35分） |  |  | 设计成果信息一致程度 （20分） | 5.3-1（1） | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3-1（2） | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BIM模型数据完整程度和后续任务方便使用程度（15分） | 5.3-2 | 15 |  |  |  |  |  |
| 附加项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价指标 | 评价内容 |  |  | 分值 |  | 得分点得分 |  |  | 总得分 |
| 1 | 国产软件 | 自主图形平台类BIM软件应用 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应用国产BIM插件的，每项插件得0.5分 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 入选住房和城乡建设部办公厅智能建造新技术新产品创新服务典型案例的，每项得2分； 入选广东省智能建造新技术新产品创新服务范例的，每项得1分。 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 集成建造 | 预制模块化单元的自身结构完整 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制模块化单元的墙面、地面、天花板与设备管线集成一体化 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制模块化单元的墙面、地面、天花板与装修集成一体化 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制模块化单元与设备、家具一体化 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

- ②智能施工评价目标

| 自评等级 |  | 基 本 级¨ 一 星 级¨ 二 星 级¨ 三 星 级¨ |  |  |  |  | 自评总分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标得分点 序号 | 分值 |  | 预期得分点得分 |  |  |  | 二级指标得分 | 总得分 |
| 支撑条件 （45分） |  | 智能生产支撑（10分） |  | 部品部件智能化生产 | 6.1-1（1） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-1（2） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-1（3） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-1（4） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-1（5） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 部品部件交付质量 | 6.1-2（1） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-2（2） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能装备支撑（30分） |  | 地基基础工程智能装备 | 6.1-3（1） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-3（2） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-3（3） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-3（4） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主体结构工程智能装备 | 6.1-4（1） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-4（2） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-4（3） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-4（4） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外围护及二次结构工程智能装备 | 6.1-5（1） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-5（2） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-5（3） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机电工程智能装备 | 6.1-6（1） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-6（2） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-6（3） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装饰装修工程智能装备 | 6.1-7（1） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-7（2） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-7（3） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 临时工程智能装备 | 6.1-8（1） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-8（2） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-8（3） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数字平台支撑（5分） |  | 平台兼容性 | 6.1-9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平台功能完备性 | 6.1-10（1） | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-10（2） | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-10（3） | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-10（4） | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-10（5） | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平台实时协同性 | 6.1-11（1） | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-11（2） | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-11（3） | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.1-11（4） | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能施工管理 （40分） |  | 智慧工地管理（30分） |  | 智慧工地应用程度 | 6.2-1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工过程管理（10分） |  | BIM技术应用 | 6.2-2（1） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2-2（2） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2-2（3） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2-2（4） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2-2（5） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据协同与实施效益 （15分） |  | 数据协同 （10分） |  | 建筑产业互联网应用平台 | 6.3-1（1） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.3-1（2） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.3-1（3） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据共享协同 | 6.3-2（1） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.3-2（2） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.3-2（3） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实施效益 （5分） |  | 经济效益 | 6.3-3（1） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.3-3（2） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6.3-4（1） | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.3-4（2） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价指标 |  | 评价内容 |  |  |  |  |  | 分值 |  | 预期得分 |  | 总得分 |
| 1 | 集成建造技术 |  | 项目主体结构采用模块化建造技术 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 将建筑装修集成到建筑模块中 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 智能施工装备集成平台 |  | 项目应用智能施工装备集成平台（造楼机） |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 集成平台采用标准化设计，可循环周转利用 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 在平台上集成多种设施设备，实现智能功能每项得1分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 集成平台提供如工厂化的作业环境 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 | BIM计量计价 |  | 利用BIM技术，实现项目工程量的计量与计价工作 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 与智能建造相关的科技成果 |  | 依托项目所开发的智能建造技术研发成果、论文专利等 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |

## 组织与管理

1.2.1 组织架构

1）各参与方架构组织（根据项目实际情况编写）

明确针对本项目制定的智能建造技术服务模式，明确项目各参与方的层级化架构组织，责权利界定应清晰，分工层次应明确有序。

仅为示意，应根据项目实际情况编制

2）各参与方职责要求（根据项目实际情况编写）

根据项目智能建造实施架构组织，明确架构中各参与方的职责要求，确保项目智能建造管理及应用的整体性、连贯性和顺畅性。

3）项目人员配备及岗位职责（根据项目实际情况编写）

需明确项目经理负责智能建造管理、实施等职责内容，明确项目中配备的智能建造专职人员数量及人员技术能力要求（如职务职称、执业证书等），明确具体任务执行、技术支持等相关职能、职责。

1.2.2 项目制度

需明确智能建造需求匹配的管理制度。

- 第二章 数字设计

- 2.1应用管理

2.1.1 软件应用

明确项目使用的BIM主建模软件及其挂载的辅助软（插）件，并对国产化情况、三维建模能力等功能及特性提出具体要求，表明其优势。

2.1.2 管理系统

明确项目设计过程中所采用的项目管理系统，实现设计项目的计划进度、人力资源、成本费用、质量评价、成果归档等项目全过程管理与控制，明确过程中所产生的设计管理数据与其他各参与方进行数据共享的技术路径。

- 2.2 技术应用点

| - 技术代码 | - 应用场景 | - 关键技术 | - 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| - S01 - （例） |  | - 自主可控BIM软件 | - 标准级 |

注：参考广州市智能建造技术清单（1.0版）填写，拟采用清单以外技术，技术代码及类别不填写。

- 2.3 实施路径

本部分内容需细化相应技术的具体应用范围、实施进度计划，确保应用技术的适用性和可操作性。明确所用技术在辅助设计、正向设计、辅助审查中的应用情况。

第三章 智能生产

- 3.1技术应用点

| - 技术代码 | - 应用场景 | - 关键技术 | - 类别 |
| --- | --- | --- | --- |

注：参考广州市智能建造技术清单（1.0版）填写，拟采用清单以外技术，技术代码及类别不填写。

- 3.2 实施路径

本部分内容需细化相应技术的具体应用范围、实施进度计划，确保应用技术的适用性和可操作性；明确项目采用智能化、自动化设备或生产线的应用情况，使用模型数据驱动智能生产的应用情况等。

第四章 智能施工

- 4.1 智慧工地

明确本项目达到或拟达到的智慧化工地等级，并应简要阐明本项目在智慧化工地上的创新应用点。

- 4.2 技术应用点

| - 技术代码 | - 应用场景 | - 关键技术 | - 类别 |
| --- | --- | --- | --- |

注：参考广州市智能建造技术清单（1.0版）填写，拟采用清单以外技术，技术代码及类别不填写。

- 4.3 实施路径

本部分内容需细化相应技术的具体应用范围、实施进度计划，确保应用技术的适用性和可操作性；需建立健全智能建造项目管理组织架构，明确各参建方的工作内容、责权界面、协同机制及保障措施，确保智能建造各项技术措施的有效性和落地性。

- 建筑产业互联网平台

- 5.1 平台介绍

包括工程建设管理、建材集中采购、部品部件生产配送、工程设备租赁、建筑劳务用工、装饰装修等领域的项目级、企业级、行业级平台，且明确上述平台实现管理同步、数据贯通的技术路线。

- 5.2 技术应用点

| - 技术代码 | - 应用场景 | - 关键技术 | - 类别 |
| --- | --- | --- | --- |

注：参考广州市智能建造技术清单（1.0版）填写，拟采用清单以外技术，技术代码及类别不填写。

- 5.3 实施路径

本部分内容需细化相应技术的具体应用范围、实施进度计划，确保应用技术的适用性和可操作性。

第六章 智能建造设备装备

- 6.1 技术应用点

| - 技术代码 | - 应用场景 | - 关键技术 | - 类别 |
| --- | --- | --- | --- |

注：参考广州市智能建造技术清单（1.0版）填写，拟采用清单以外技术，技术代码及类别不填写。

- 6.2 实施路径

本部分内容需细化相应技术的具体应用范围、实施进度计划，确保应用技术的适用性和可操作性；需建立健全智能建造项目管理组织架构，确保智能建造各项技术措施的有效性和落地性。同时，该部分应当明确所采用智能工程设备的型号、应用场景，预计工程量及预期工作效率提升等情况。

- 智能运维

包括建筑主体结构安全监测系统建筑幕墙安全监测系统、建筑数字能源运维管理系统、基于数字孪生技术的智慧运维系统、数字家庭系统、智慧管养系统等。

- 7.1 技术应用点

| - 技术代码 | - 应用场景 | - 关键技术 | - 类别 |
| --- | --- | --- | --- |

注：参考广州市智能建造技术清单（1.0版）填写，拟采用清单以外技术，技术代码及类别不填写。

- 7.2 实施路径

本部分内容需细化相应技术的具体应用范围、实施进度计划，确保应用技术的适用性和可操作性。

第八章 智能建造实施效益

- 8.1 预期经济效益

8.1.1 施工效率

明确通过智能化管理，优化施工工序，提高施工效率，缩短项目施工工期，提高建造效率的情况，并通过对比分析明确效率的提升比率。

8.1.2 综合成本

明确采用智能施工和数字化管理，减少人员投入、提高设备运行效率、降低材料损耗的情况，并通过造价分析测算出节约综合成本的数据。

- 8.2 预期生态效益

明确采用智能施工和数字化管理，节省原材料、水等资源，进行建筑垃圾回收再利用，降低能耗与环境污染，减少碳排放量的情况，并辅以数据支撑。

- 8.3 预期社会效益

明确本项目在科技成果、专著专利、优秀工法、荣誉奖项、媒体宣传和交流观摩等方面的情况。